附件3：

**石龙湖流域污染源排查整治责任分工表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地址 | 污染源（点）名称 | 污染现状（详细描述） | 乡责任人 | 村责任人 | 完成时限 |
| 1 | 龙湖村 | 石龙湖湿地顾黄沟桥下 | 有一堆旧衣服。 | 刘子林 | 尹猛 | 10月8日 |
| 2 | 西李村 | 九里沟G104国道两侧 | 沟内少量生活垃圾，浮萍草、杂草布满整个水面。 | 李杨 | 魏峰 | 10月8日 |
| 3 | 龙湖村 | 大荒沟西邓湾桥两侧 | 沟内浮萍草、杂草布满整个水面。 | 刘子林 | 尹猛 | 10月8日 |
| 4 | 网周村 | 石龙湖田园综合体 | 农业设施渠道内漂浮大量锯末。 | 杨飞 | 时昌跃 | 10月8日 |
| 5 | 龙湖村 | 小营沟入湖口 | 水量大，水质发黑。 | 刘子林 | 尹猛 | 10月8日 |
| 6 | 龙湖村 | 石龙湖码头 | 公厕化粪池有外溢现象。 | 刘子林 | 尹猛 | 10月8日 |
| 7 | 龙湖村 | 徽杨门业向东约300米处小营沟北岸 | 堆积建筑垃圾及花生稻壳。 | 刘子林 | 尹猛 | 10月8日 |
| 8 | 皇姑村 | 皇姑村花板桥庄袁祖青、袁祖善养殖户 | 养殖户未建治污设施 | 周军 | 邓虎 | 10月8日 |
| 9 | 皇姑村 | 皇姑村原油脂厂院内养殖场 | 养殖废弃物直排双庆渠。 | 周军 | 邓虎 | 10月8日 |
| 10 | 邓公村 | 大营街龙泉宾馆东侧龙须沟 | 沟内有大量生活垃圾，杂草较多。 | 周亮 | 邓瑞 | 10月8日 |
| 11 | 邓公村 | 大营闸东西路以北至G104国道龙须沟桥 | 商铺生活污水未接入污水管网，污水直排后侧污水塘（污水塘水质较差），该污水塘通龙须沟。 | 周亮 | 邓瑞 | 10月8日 |
| 12 | 邓公村 | 大营中心校南桥东侧北面 | 生活污水直排龙须沟。 | 周亮 | 邓瑞 | 10月8日 |
| 13 | 大季村 | 育才学校西侧泗五运河 | 沟内堆有玉米秸秆、杂草、水面浮萍草较多。 | 何继强 | 张武俭 | 10月8日 |
| 14 | 大季村 | 小吴庄孟沟 | 沟内抛有生活垃圾及旱厕直排，杂草较多。 | 何继强 | 张武俭 | 10月8日 |
| 15 | 西李村 | 小周闸上游 | 闸上游堆积大量枯死水草。 | 李杨 | 魏峰 | 10月8日 |
| 16 | 邓公村 | 南苑沟G104国道向西约300米处 | 桥下堆积大量秸秆。 | 周亮 | 邓瑞 | 10月8日 |