宿州市河道管理处泗县新汴河管理中心

文件

泗汴河【2021】4号

泗县新汴河“清河”行动工作方案

为进一步加强河道管理,响应和落实省第一号省级总河长令的工作要求,结合新汴河实际情况,确保水源地安全,制定本方案。

一、专项行动范围:泗县新汴河管理范围。

二、专项行动目标:全面清理河道管理范围内乱占、乱建、乱堆、乱采、乱排、乱捕等突出问题,发现一处,清理一处,实现水域岸线更加干净整洁,让泗城居民饮上放心水,着力打造人水和谐的河道管护新格局。

三、清理整治内容:协同沿河各乡镇对河道管理范围内乱占、乱采、乱堆、乱建、乱排、乱捕等危害新汴河水质安全、环境安全等问题进行整治。

四、行动步骤:

1、调查摸底:时间自2021年1月10日——2月10日。

坚持问题导向,聚焦新汴河管理范围内各类问题,组织开展泗县新汴河管理范围内拉网式排查,全面查清问题,建立问题动态台账,在摸底阶段对发现的问题做到边查边改,及时清理整治。

2、集中整治:时间自2021年3月1日——4月30日。

通过整治,彻底清除新沟河“四乱”现象,实现“水清、岸绿、景美”。

- 巩固阶段:建立健全长效机制,完善巡河员制度,增设技防设施,增加管理设备,加大涉河违法行为打击力度,杜绝“四乱”现象发生,落实河道日常保洁制度,鼓励当地群众参与监督,引导各方共同守护好泗县人民的“母亲河”。

宿州市河道管理处泗县新汴河管理中心

2021年1月10日

抄报: 市河道管理中心 县水利局 县生态环境分局

县环委办 县河长办