便民停车行动方案

为改善停车环境，优化停车资源配置，有效解决“停车难”问题，根据省市目标任务，结合我县实际，制定本方案。

一、目标任务

以需求为导向，通过科学规划、分类施策，政府引导、市场运作，基本建成以新建配建车位为主、盘活存量车位为辅、路内车位为补充的城市停车供给体系，停车设施供给明显增加，“停车难”问题明显缓解，群众停车需求基本得到满足。2022年，城区计划新增停车泊位9000个，其中公共停车泊位1000个以上；到2025年，城区新增停车泊位29000个以上，其中公共停车泊位3000个以上。

二、主要工作

（一）扩大停车设施有效供给

1. 严格落实配建标准。城区新建住宅小区车位配建标准不低于1:1.2，到2025年，城区新建住宅配建停车泊位26000个以上；新建医院、商场等公共建筑按每百平方米1.1-1.5个停车泊位配建。

2. 加快停车设施改建扩建。结合老旧小区改造，挖掘利用拆改腾退空间和边角地，加强老城区、医院等区域停车设施“改扩建”和“平改立”。利用已有城市广场、公园绿地、学校操场等地下空间新建改建停车位，如南一环西南角、南小街南段路西侧、高架桥下、中央公园西侧绿地、紫悦府北古汴河南侧、雪峰小学东北角、御景城小区北门等地块改建后，预计增加约900个停车泊位，到2025年，城区改建扩建公共停车泊位2000个以上。

3. 动态调整路内车位。统筹考虑城市活动和交通通行，在确保车行步行、公交设施空间基础上，动态调整布设路内车位，重点弥补医院、学校、商业中心、老旧小区停车需要，加强路内车位限时管理。在原有基础上进一步增加学校、公厕周边路内停车位。到2025年，城区新增路内停车泊位1200个以上。

4. 完善充电设施。新建住宅配建车位应100%建设充电设施或预留建设安装条件，公共停车场建设充电设施或预留建设安装条件的车位占比不低于20%，并逐步扩大设置比例。加强大型商场、医院、学校、文化体育场馆等停车场公共充电设施建设。

（二）推进停车资源和信息共享

1. 加强资源共享。鼓励社会化投资，积极推进智慧停车项目建设，通过物联网建立停车场位可视化实时网络，运用大数据技术和共享模式导引市民便捷停车，促进车位资源共享。

2. 推进设施盘活。统筹停车资源，鼓励公共建筑、居住小区车位错时对外开放；引导机关企事业单位，在确保安全前提下，夜间、周末、节假日向周边居民实名开放停车场。如泗州第一街大乐购超市地下停车场、中城街原小虹乡地下停车场、屏山路南段永济花园停车场等，盘活后可增加停车泊位800个。

3. 发挥杠杆作用。2022年底前，在城区部分城市道路路内车位试行超时停车收费，发挥路内车位收费价格杠杆作用，提高车位利用率、周转率，引导市民绿色出行。

4. 化解停车矛盾。规范居民小区停车设施“只售不租”、人防车位“变相出售”、擅自改变停车场用途或停止使用等行为，积极化解居民小区停车矛盾，如碧桂园、华地等小区不允许业主车辆进入停放的问题，释放闲置停车设施资源。

（三）完善停车管理法治和政策保障

1. 健全法治保障。落实《宿州市市容治理条例》，完善路内车位收费管理、保障停车信息化建设等有关规定。

2. 加强执法监管。城市管理、自然资源和规划、房管中心、公安交通管理、市场监管等部门要加强对停车场监督检查，及时发现、查处违法行为，建立联合执法、案件移送和信息共享制度。

3. 优化用地政策。加强项目用地保障，充分利用既有道路、广场等地下空间以及高架桥下、城市边角地、闲置收储地块等资源开发建设公共停车场。对符合《划拨用地目录》的停车设施用地，优先采取划拨方式供地。

4. 完善价格机制。完善城市公共停车收费价格机制，适时出台城市机动车停放服务收费政策，实行“分区、分类、分时”等差别化停车收费模式。

（四）营造良好市场环境

1. 放宽准入条件。优化营商环境，培育公平开放的停车市场环境，鼓励各类市场主体全面参与停车设施建设、产品供应、设施维保、运营管理和信息系统建设。优化公共停车设施项目在规划、立项、招投标、建设、经营等环节的审批程序。

2. 拓宽融资渠道。鼓励社会资本采取政企合作、特许经营等方式参与停车设施投资建设和运营管理。发挥规模优势，通过区域统筹、整体打包停车设施资源等方式支持社会化合作。鼓励金融机构提供基于停车设施产权和使用权抵押融资、融资租赁等金融服务。

3. 强化财政支持。鼓励和引导企业以项目“打捆”等方式发行专项债券用于城市停车场项目建设。财政部门要加强资金保障，对城市公共停车设施建设项目，结合停车设施建设运营绩效评价，可采用贴息、奖补等方式给予支持。

4. 支持多元经营。在不减少车位的前提下，允许停车设施配建一定比例的洗车点、便利店、汽车维修保养店等便民设施。大力推进停车场建筑光伏一体化发展，利用可再生能源充电。

三、保障措施

（一）高度重视，精心组织。便民停车行动是提高市民文明素质规范文明出行的重要抓手，是文明城市创建的重要组成内容。各责任单位要高度重视，加强组织领导，明确目标任务，细化工作方案，扎实推进，确保各项工作落到实处。

（二）加强沟通，密切协作。各责任单位要积极协调，加快公共停车场建设，积极盘活现有停车资源，有效增加城区公共停车泊位。同时建立专人联系制度，密切配合，积极推进便民停车行动深入开展。

（三）强化宣传，注重引导。要加强城市停车相关法律法规政策解读，引导公众建立积极参与、共建共享、有偿使用等观念，借鉴周边县区停车设施规划建设管理的好经验、好做法，加大宣传交流力度，推动我县停车环境持续改善。

重点工作任务分工

| 序号 | 重点任务 | 时限要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严格落实城区新建住宅小区和新建医院、商场等公共建筑车位配建标准，完成配建车位建设任务 | 持续推进 | 县自然资源和规划局、县房管中心、各街道、泗城镇 |
| 2 | 结合实施城市更新行动和老旧小区改造，到2025年，城区改建扩建公共车位2000个以上 | 持续推进 | 县住建局（人防办）、县自然资源和规划局、县城投集团、各街道、泗城镇 |
| 3 | 动态调整路内车位，到2025年，城区新增路内车位1200个以上 | 持续推进 | 县公安局交管大队、各街道、泗城镇 |
| 4 | 完善停车场充电设施 | 持续推进 | 县自然资源和规划局、县发改委、县城投集团、各街道、泗城镇 |
| 5 | 建设和完善城市智能停车基础信息服务平台功能，及时接入市级平台。全力推动停车信息接入工作 | 持续推进 | 县城管局、县公安局交管大队、县数据资源管理局、各街道、泗城镇 |
| 6 | 统筹停车资源，鼓励公共建筑、居住小区车位错时对外开放，引导机关企事业单位有限开放停车场 | 持续推进 | 县城管局、县房管中心、县商务局、县卫健委、各街道、泗城镇 |
| 7 | 2022年底前，在城区部分城市道路路内车位试行超时停车收费 | 持续推进 | 县城管局、县公安局交管大队、县发改委、各街道、泗城镇 |
| 8 | 规范居民小区停车设施“只售不租”、人防车位“变相出售”、擅自改变停车场用途或停止使用等行为，积极化解居民小区停车矛盾，释放闲置停车资源 | 持续推进 | 县房管中心、县市场监管局、县住建局（人防办）、各街道、泗城镇 |
| 9 | 加强对停车场的监督检查，及时发现、查处有关违法行为，并建立联合执法、案件移送和信息共享制度 | 持续推进 | 县城管局、县自然资源和规划局、县公安局交管大队、县市场监管局、各街道、泗城镇 |
| 10 | 优化用地政策 | 持续推进 | 县自然资源和规划局 |
| 11 | 完善价格机制 | 持续推进 | 县发改委 |
| 12 | 放宽准入条件 | 持续推进 | 县发改委、县自然资源和规划局、县住建局（人防办）、县市场监管局 |
| 13 | 拓宽融资渠道，鼓励社会资本参与，鼓励提供更多有关金融服务 | 持续推进 | 县发改委、县财政局（地方金融监管局）、人行 |
| 14 | 强化财政支持 | 持续推进 | 县财政局（地方金融监管局） |
| 15 | 支持多元经营 | 持续推进 | 县市场监管局、县发改委、县商务局、各街道、泗城镇 |

便民停车行动专班

组  长：  武  洲  县政府副县长

副组长：  潘  卉  县城市管理局局长

成  员：  杨  景  县发改委副主任

陈  永  县自然资源和规划局副局长

吴  鹏  县住建局副局长

王  韬  县财政局副局长

曹金杰  县城管局副局长

张献孝  县市场监管局副局长

陈继峰  县城投集团城投公司总经理

周  维  县卫健委副主任

苌  荣  县文旅局副局长

刘  晓  县税务局副局长

李  敏  县机关事务管理中心副主任

张  进  县公安局交管大队城区中队中队长

张  琴  县房管中心副主任

时侠超  县商务局副局长

刘  冰  人行泗县支行副行长

叶  盛  县重点工程建设管理中心副主任

惠化军  县数据资源管理局办公室主任

朱述爱  泗城镇政府一级主任科员

吴恩杰  开发区管委会副主任

魏  东  虹城街道党工委政法委员

马方练  运河街道党工委副书记

任宏伟  泗水街道办事处副主任

专班办公室设在县城管局，县城管局作为行动的牵头单位。