关于加快城区棚户区改造项目建议的答复

李光耀代表：

你提出的“关于加快城区棚户区改造项目”的建议，现答复如下：

2013年以来，全县共建设42个棚改安置小区45914套房屋。截至目前，已交付30个小区29800套房屋（其中1个小区为续建工程），在建小区14个14971套房屋（其中2个小区为已交付29个小区中的续建工程）。我县目前通过多方式、多渠道融资，采取“银行贷款为主，政府投入为辅，社会筹资为补”的办法筹集资金，根据项目建设进度，及时将补助资金下达到各建设项目，推动项目建设，未交付项目计划在2025年底全部交付。

办复类别：B类

联系单位：泗县住建局

联系电话：17755788078

是否已向代表反馈：是

代表评价情况：满意

泗县住房和城乡建设局

2024年8月22日

………………………………………………………………………

注：办复类别共分A、B、C三类

A类——所提问题已经解决或基本解决；

B类——所提问题被采纳、列入计划逐步解决；

C类——所提问题不能解决、给予解释。