2024年城镇老旧小区改造任务及增补任务工作进展情况和工作计划

一、项目基本情况

我县2024年城镇老旧小区一标段于2024年6月5日开工，工期为5个月。改造范围为中城街两侧商住楼组团、检察院宿舍楼。改造主要内容为楼梯护栏及扶手除锈刷漆，更换楼梯间防盗门、屋面防水整治、外墙瓷砖墙面清洗，目前总体完工，正在进行零星收尾工作。

二标段于2024年6月18日开工，工期为5个月，改造范围为西关朱桥商住楼、文化剧团宿舍楼组团。改造主要内容为楼梯护栏及扶手除锈刷漆，更换楼梯间防盗门、屋面防水整治、外墙瓷砖墙面清洗，目前已完工。

二、工作进展情况

（一）改造情况。老旧小区改造项目实施以来，我局按照《宿州市2024年城镇老旧小区改造实施方案》及《安徽省城镇老旧小区改造技术导则》从质量、进度、安全等方面进行了把控，在改造过程中积极与社区及业主沟通协调，注重居民整改诉求，减少对居民生活的影响。一标段完成了中城街两侧商住楼及检察院宿舍外墙真石漆喷涂、瓷砖清洗、污水管网施工、屋面防水施工、沥青路面施工等。二标段完成了西关朱桥社区商住楼及文化剧团宿舍外墙真石漆喷涂、瓷砖清洗、污水管网施工、屋面防水施工、混凝土道路施工等。目前一、二标段已按设计要求改造完成。

（二）增补任务进展情况。今年老旧小区改造增补项目共计3个，分别是泗县怡园小区改造项目、泗县西关商贸组团改造项目、泗县邮电局宿舍改造项目，均已完成招标代理机构的遴选工作，招标计划已公示，正在进行控制价审核，即将进行项目公开招标。