泗县2025年小型水库工程设施维修养护

实施方案

按照《安徽省财政厅关于提前下达2025年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农〔2024〕1195号）和《安徽省财政厅关于提前下达2025年省级水利补助资金预算的通知》（皖财农〔2024〕1409号）要求，结合我县实际制定本方案。

1. 使用计划

2025年下达给我县中央资金21万元和省级水利资金12万元，拟用于墩集镇下杨水库，黑塔镇周圩水库，屏山镇上孟水库、上房水库、张庄水库、姚圩水库6座小(2)型水库工程设施维修养护。

二、维养内容

下杨水库:新建矩形混凝土护堤排水沟61.67m;周圩水库：新建护坡148米；上孟水库:波形护栏200m，砼护坡270m²；上房水库：坝顶砂石道路610m²，防盗门1套；姚圩水库:放水涵启闭台重做，防盗门1套；张庄水库：防盗门1套。

三、实施主体

泗县水利局。

四、完成时限

3月份制定实施方案，4月份完成维养任务，5月份完成验收结算。

五、保障措施

(一)加强过程监管，保证质量安全。县水利局将严格过程质量控制，强化质量监督和安全生产，确保工程建设质量和安全施工。

(二)规范资金管理，确保使用规范。县水利局建立健全财务管理制度，严格履行资金使用报批手续，严格专款专用，工程结束后及时进行验收结算。

附件:泗县2025年中央水利发展资金、省级水利资金小型水库工程设施维修养护项目汇总

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 |  |  |  |  |  |
| **2025年中央水利发展资金、省级水利资金小型水库工程设施维修养护汇总表** |
| 填表单位：泗县水利局（盖章）  |  |  | 统计截止时间：截止2025年3月 |
| **序号** | **县（市、区）名称** | **工程名称** | **工程类型** | **维修养护资金（万元）** | **维修养护内容** |
| **中央水利发展资金、省级资金** |
| **1** | 泗县 | 下杨水库 | 小（2）型 | 7.4 | 新建矩形混凝土护堤排水沟61.67m |
| **2** | 泗县 | 周圩水库 | 小（2）型 | 11 | 护坡长148米，宽5米 |
| **3** | 泗县 | 上孟水库 | 小（2）型 | 10.965 | 波形护栏200m，砼护坡270m²； |
| **4** | 泗县 | 上房水库 | 小（2）型 | 2.785 | 坝顶砂石道路610m²，防盗门1套 |
| **5** | 泗县 | 张庄水库 | 小（2）型 | 0.345 | 防盗门1套 |
| **6** | 泗县 | 姚圩水库 | 小（2）型 | 0.505 | 放水涵启闭台重做，防盗门1套 |
| **合计** | **大写:叁拾叁万元整** | 33 |  |
|  填表人姓名： 夏子怡 职务： 电话：7022309 |
|